## 

## C:\Users\Дамира\Desktop\28ab0b8bf7.png

**БАГЫШ АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН**

**2025-2027-ЖЫЛДАРГА**

**СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК**

**ӨНҮГҮҮ ПРОГРАММАСЫ**

**2025-2027-жылдарга социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасы.**

**Багыш айыл аймагы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1-БӨЛҮМ. АЙМАКТЫН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ** | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Географиялык абал | | *Багыш айыл аймагы Жалал-Абад облусунун түштүк-чыгыш тарабындагы Сузак районунда жайгашкан. Аймак Жалал-Абад шаары, Көк-Арт айыл өкмөтү, Көк-Жаңгак шаары, Кыз-Көл айыл өкмөтү, Кызыл-Туу айыл өкмөтү менен чектешет. Айылдык аймактын борбору Октябрь айылы. Облустун борборунан 18 км, борбордон 600 км. Айыл аймагы 2024-жылы АТР аркылуу Ленин айыл өкмөтү менен бириктирилген. Айыл аймагы 10 айылдан, Ленин, Орто-Сай, Жыгач-Коргон, Октябрь, Беш-Бала, Багыш, Кызыл-Туу, Кедей-Арык, Сафаровка, Сары-Булак турат. Калкынын саны 30554. Алардын ичинен 14242 эркек, 16312 аялдар. Эмгекке жарамдуу 0-15 жаштагылар 7578, эмгекке жарамдуу 16-62 эркекетер 9315, 16-57 аялдар 9446, эмгекке жарамдуу курактан улуу 732 эркек, 1440 аял, төрөлгөндөрдүн саны 859, өлгөндөрдүн саны 209. Калктын табигый өсүшү 650.* | | | | | | | | | | | | |
| Жалпы аянты (Га) | | 23699 га | | | | | | | | | | | | |
| Ландшафт жана жаратылыш шарттары | | *Негизинен тоолуу аймак, деңиз деңгээлинен 900-2500 метр бийиктикте жайгашкан. Кескин континенттик климат айыл чарбасынын өнүгүшүнө олуттуу таасирин тийгизет. Кыш мезгили 4 айга созулат жана катуу кар менен коштолот, минималдуу төмөнкү температура -20 оС жетиши мүмкүн. Жай мезгилинде температура +40 оС чейин жетиши мүмкүн. Жайында орточо температура 30 оС, кышында 10 оС* | | | | | | | | | | | | |
| АА калкы аялдардын саны:  анын ичинде (айылдарда): | | | | 30554 адам, анын ичинен аялдардын саны 16312 | | | | | | | | | | |
| Ленин | | | | 2736 | | | | | | | | | | |
| Орто-Сай, | | | | 1715 | | | | | | | | | | |
| Жыгач-Коргон, | | | | 3202 | | | | | | | | | | |
| Октябрь, | | | | 3271 | | | | | | | | | | |
| Беш-Бала, | | | | 2987 | | | | | | | | | | |
| Багыш, | | | | 2999 | | | | | | | | | | |
| Кызыл-Туу, | | | | 3412 | | | | | | | | | | |
| Кедей-Арык | | | | 2896 | | | | | | | | | | |
| Сафаровка, | | | | 3687 | | | | | | | | | | |
| Сары-Булак | | | | 3649 | | | | | | | | | | |
| СЭӨПнын максаты | | Багыш айыл өкмөтү 2025-2027-жылдарга аймактын бардык тараптарын жана калкынын жашоо шарттары, анын ичинде туризмди өнүккөн, санитардык абалды жакшыртылган, тийиштүү инфраструктурасы өнүккөн, дыйканчылыгы, мал чарбачылыгы өнүккөн жана келечек муундардын экономикалык, социалдык жана экологиялык бакубатчылыгын жогорулаган айыл аймакка айлантуу. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2-БӨЛҮМ. КАЛК** | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. (таблица) Калк жана эмгек ресурстары** | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Категория** | | | *факт* | | | | | | *күтүлгөн.* | *прогноз* | | | | |
| **2021 ж.** | | **2022 ж.** | | **2023 ж.** | | **2024 ж.** | **2025 ж.** | | **2026 ж.** | | **2027 ж.** |
| **Жыл башындагы туруктуу калктын саны** (адам) | | | 29868 | | 30211 | | 30554 | | 31008 | 31363 | | *31722* | | *32085* |
| *Өсүш темпи %* | | |  | | 1,15 | | 1,14 | | 1,5 | 1,14 | | 1,146 | | 1,146 |
| анын ичинде аялдар | | | *15552* | | *15688* | | *15921* | | *16312* | *16661* | | *17069* | | *17487* |
| **Жыл башындагы эмгекке жарамдуу курактагы туруктуу калктын саны,** (адам) | | | 18587 | | 18621 | | 18699 | | 18761 | 18819 | | 18877 | | 18936 |
| *Өсүш темпи (%)* | | |  | | *0,18* | | *0,42* | | *0,33* | *0,31* | | *0,31* | | *0,31* |
| анын ичинде аялдар | | | *9298* | | *9334* | | *9401* | | *9446* | *9475* | | *9505* | | *9534* |
| Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча **иштеген калктын саны** (адам): | | | 12245 | | 12368 | | 12527 | | 12713 | 13172 | | 13323 | | 13797 |
| Айыл чарба | | | 3796 | | 3834 | | 3883 | | 3941 | 4083 | | 4130 | | 4277 |
| Өнөр жай | | | 142 | | 143 | | 145 | | 147 | 152 | | 157 | | 165 |
| *Иштетүүчү* | | | *73* | | 74 | | 75 | | 88 | *92* | | 93 | | 96 |
| *Электр энергиясы* | | | *127* | | 128 | | *130* | | *132* | *136* | | 138 | | 143 |
| *Курулуш* | | | 1836 | | 1855 | | 1879 | | 1907 | 2107 | | 2131 | | 2207 |
| *Соода* | | | 1542 | | 1558 | | 1578 | | 1601 | 1659 | | 1678 | | 1738 |
| *Транспорт жана байланыш* | | | 685 | | 692 | | 701 | | 711 | 737 | | 746 | | 772 |
| *Башка кызматтар* | | | 1677 | | 1694 | | 1716 | | 1741 | 1804 | | 1825 | | 1890 |
| *Калдыктарды кайра иштетүү* | | | - | | - | | - | | - | 3 | | 5 | | 10 |
| **Жумушсуздардын саны** (адам): | | | 80 | | 85 | | 90 | | 91 | 80 | | 70 | | 50 |
| *Өсүш темпи* | | |  | | 6.2% | | 5.8% | | 1% | -12.1% | | -12.5% | | 28.6% |
| анын ичинде аялдар | | | 44 | | 46 | | 49 | | 50 | 44 | | 38 | | 27 |
| **Жакырчылыктын эң төмөнкү чегинде турган калктын саны** (адам) | | | 548 | | 550 | | *554* | | *555* | *500* | | *480* | | 430 |
| *Өсүш темпи* | | |  | | *0.3%* | | *0.7%* | | *0.18%* | *-10%* | | *-4%* | | *-10.5%* |
| **Миграцияланган эмгекке жарамдуу калктын саны** (эл аралык миграция боюнча кеткендер, адам) | | | 743 | | 750 | | 761 | | 780 | 791 | | 803 | | 815 |
| *Өсүш темпи (%)* | | |  | | 0.9 | | 1.4 | | 2.4 | 1.5 | | 1.5 | | 1.5 |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2. Эмгекке жарамдуу калктын өсүшүн, иш менен камсыз кылуу жана эмгек миграциясы маселелерин талдоо** | | | | | | | | | |  | | | | |
| |  | | --- | | 2023-жылы Багыш айыл аймагынын жалпы калкы 30554 адамды түздү. Анын ичинен 14242 эркек, 16312 аялдар. 2023-жылга салыштырмалуу 343 адамга, же 1.5 % көбөйгөн. Айыл аймакка туруктуу жашоого көчүп келген адамдардын саны жылдан-жылга көбөйүүдө. 2027-жылга карата калктын саны 32000 ден ашуусу болжолдонууда. Багыш АА калкынын жалпы санынын өсүү динамикасы  Эмгекке жарамдуу калктын саны 2021-жылы 22456, 2022-жылы 23421, 2023-жылы 23451, 2024-жылы 26339 адамды түзгөн. Эмгекке жарамдуу калктын саны жылдан-жылга көбөйүп барууда. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **3-БӨЛҮМ. КЫЗМАТТАР ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1. (таблица) Кызматтар жана жергиликтүү инфраструктура** | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Категория** | | | *факт* | | | | | | *күтүлгөн.* | *прогноз* | | | | |
| **2021-ж** | | **2022 ж.** | | **2023 ж** | | **2024 ж.** | **2025 ж.** | | **2026 ж.** | | **2027 ж.** |
| Ичүүчү сууга жеткиликтүүлүк (%) | | | 20 | | 25 | | 30 | | 40 | 50 | | *52* | | *55* |
| Кожолуктарды катуу тиричилик калдыктары (КТК) ташып чыгаруу менен камтуу (%) | | | 40 | | 45 | | 50 | | 65 | 75 | | *90* | | *100* |
| Ички жолдордун жалпы узундугунан канааттандырарлык абалдагы асфальтталган ички жолдордун үлүшү (%) | | | 20 | | 25 | | 40 | | 45 | 50 | | *55* | | *60* |
| Көчөлөрдүн жалпы санынан жарыктандырылган көчөлөрдүн үлүшү (%) | | | 5 | | 7 | | 9 | | 11 | 20 | | *30* | | *50* |
| Спорттук секцияларга тартылган жарандардын саны (адам) | | | 100 | | 120 | | 150 | | 200 | 450 | | *550* | | *700* |
| Маданият чөйрөсүндөгү ийримге катышкан жарандардын саны (адам) | | | 100 | | 110 | | 120 | | 150 | 250 | | *350* | | *450* |
| Балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтуу (%) | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | *100* | | *100* |
| Балдарды мектептик билим менен камтуу (%) | | | УСК | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | *100* | | *100* |
| Медициналык персонал менен камсыздоо деңгээли (адам) | | | ССМ | | **420** | | **423** | | **425** | **430** | | ***430*** | | ***430*** |
| Калктын турак жай менен камсыз болушу (бир тургунга жалпы аянттын кв. м) | | | *УСК* | | ***1000*** | | ***1100*** | | ***1200*** | ***1300*** | | ***1400*** | | ***1500*** |
| *(башка көрсөткүчтөр)* | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2. Учурдагы кырдаалды анализдөө**  Ичүүчү сууга жеткиликтүүлүк (%) | | | | | | | | | |  | | | | |
| Багыш айыл аймагындагы Багыш айыл аймагында 2023-жылга карата калктын 30 % гана таза суу менен камсыз болду. Бул көрсөткүч 2027-жылга карата 55 % жетери күтүлүп жатат. ЕБР менен таза суу долбоору жактырылган, таза суу скважиналарын казуу боюнча Октябрь айылында долбоорлор даярдалып демөөрчүлөргө сунушталып жатат. Калкты таза суу менен камсыз кылууда төмөндөгүдөй көйгөйлөр болууда.   * Суу системасы эски. Убагында ремонт жасалбайт. * Толомдор озун актабайт, чогулушу кыйын. * СООППВ кызматкерлеринин дарамети томон. * айлыктары аз . * суу сиситемасын тушунгон адистер жок. * суунун сапаты нормаларга жооп бербейт.   Калкты таза суу менен камсыз кылуу үчүн төмөндөгүдөй иш-чараларды ишке ашырат   * Таза сууга төлөмдөрдү антиманаполия менен кайрадан карап чыгып, айылдык кеңеште бекитүү * Мыкты кызмат көрсөтүү үчүн МИнын дарметин жогорулатуу жана чындоо * МИ менен биргеликте таза сууга акылдуу эсептегичтерди орнотуу * МИнын мумкунчулукторун кеңейтүү үчүн атайын кызмат корсотуучу техникаларды алуу * МИ техникалык базасын чыңдоо * МИ менен биргеликте Айылдарда таза суу түтүктөрун толук тартуу * МИ кызматкерлердин билимдерин жогоруларуучу окууларды уюштуруп беруу * Мыкты кызматкерлерге премияларды беруу * Орто-Сай айылындагы таза суу скважинасын ремонттоо * У.Абдукаимов мектебинде жайгашкан таза суу скважинасын ремонттоо * Жыгач-Коргон айылына таза суу түтүктөрүн тартуу 2000 метр * Кедей-Арык айылындагы таза суу скважинасына насос алуу жана айланасын коргондоо * Кедей-Арык айылынын Т.Турдукулов жана Ж.Маткеримов көчөлөрүнө таза суу түтүктөрүн тартуу 2000 метрге * Октябрь айылына таза суу скважина казуу * Н.Порощай көчөсү 1000 метр таза суу линия тартуу * К.Маматов көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 800 метр * К.Маркс көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 600 метр * Дружба 1 көчөсүнө таза суу тартуу 200 метр * Дружба 2 көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 200 метр * Ала-Тоо 1 көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 600 метр * Ала-Тоо 2 көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 600 метр * Б.Амиржанов көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 700 метр * Ташбаев көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 600 метр * А.Исманов көчөсунө таза суу линиясын тартуу 900 метр * Т.Тайгараев көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 600 метр * Жоробеков көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 800 метр * Эргешов көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 600 метр * М.Батырканов көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 600 метр   Айыл аймактын калкын таза суу менен камыз кылуу 2027-жылга карата 55 % жеткирүү пландалууда.  **КОЖОЛУКТАРДЫ КАТУУ ТИРИЧИЛИК КАЛДЫКТАРЫ (КТК) ТАШЫП ЧЫГАРУУ МЕНЕН КАМТУУ (%)**  Айыл өкмөтү таштанды таштоочу полигону бар, документтери менен. Айылдын ичинде таштанды таштоочу жай жок. Жумасына 2 кун МИ таштандыларды чогултуп кетет. Таштанды таштоого ар бир кожолук айына 100 сомдон толойт. Толомдордун топтолушу 70 % топтолот. МИ менен кожолуктун келишимдери жок. Бүгүнкү күндө трактор менен ташылат. 2023-жылы айыл аймакты таштанды чыгаруу 50% камсыздалып келген. 2027-жылы бул көрсөткүч 100 % болору күтүлөт. Ага жетүүгө төмөндогүдөй тоскоолдуктар болуп келет.   * Таштанды ташуучу атайын техниканын жетишсиз. * Төлөмдөрү аз. * Кызматкерлер жок * Коомдук жайларда таштанды таштоочу урналар жок   Жогорудагы тоскоолдуктарды өтүү үчүн төмөндөгүдөй иш-чараларды аткаруу керек   * 2024-жылдын аягына чейин атайын таштанды таштоочу атайын техника сатылып алынат * Антимонополия аркылу бекитип, төлөмдөрдү жогорулатуу * Айлыктарын жогорулатуу, жакшы кызматкерлерге премияларды берүү * Эл көп жүргөн коомдук жайларга таштанды таштоочу урналарды коюу   **ИЧКИ ЖОЛДОРДУН АБАЛЫ:**  Айыл аймактын ички жолдорунун узундугу жалпы 150 км. 2023-жылы ААдагы асфальт болгон көчөлөрдүн үлүшү 5% түзгөн. ААнын жол тармагы төмөндөгүдөй көйгөйлөргө туш болууда:   * Айыл аймактагы ички жолдорду асфальттоого жергиликтүү бюджеттин жетишсиздиги * Стимгрант аркылуу бир жылда эң көп дегенде ар биринин баасы 5млн дон ашпаган 3 долбоор гана сунуштоо мүмкүндүгү * АА жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлардын жоктугу * Үйлөр, башка курулмалар кызыл сызыктан өтүп кетишкен * Талааларга баруучу жолдорго шагыл төгүлүп, тегизделген эмес * *Жыгач-Коргон айылындагы Чойбек палван көчөсүнө тротуар салуу 1000 метр* * *Жыгач-Коргон айылындагы Т.Сыдыков көчөсүн асфальттоо 2900 метр* * *Жыгач-Коргон айылындагы К.Ханазаров көчөсүн асфальттоо 1400 метр* * *Жыгач-Коргон айылындагы Чойбек палван көчөсүн асфальттоо 1700 метр* * *М.Токтобаев көчөсүн асфальттоо 600 метр* * *А.Кулчиев көчөсун асфальттоо* * *Бешубак-ата көчөсүн асфальттоо* * *Р.Матаев көчөсүн кеңейтүү 2000 метр* * *Р.Матаев көчөсүнө тегиздеп, шагыл төгүү 3000 метр* * *С.Укеев көчөсүнө шагыл төгүп тегиздөө 1500 метр* * *Панфилов көчөсүн асфальттоо* * *Орто-Сай айылындагы Таракулов көчөсүн асфальттоо 1100 метр* * *Орто-Сай айылындагы Жумаев көчөсүн асфальттоо 1100 метр* * *Орто-Сай айылындагы Касымбеков көчөсүн асфальттоо 450 метр* * *Орто-Сай айылындагы Адранов көчөсүн асфальттоо 450 метр* * *Орто-Сай айылындагы Мамбекталиев көчөсүн асфальттоо 450 метр* * *Орто-Сай айылындагы Исаев көчөсүн асфальттоо 450 метр* * *Орто-Сай айылындагы А.Асанов көчөсүн иретке келтирүү* * *Багыш айылындагы Сулейман шахи көчөсүн шагыл төгүп тегиздөө 800 метр* * *Багыш айылындагы 1-май көчөсүнө асфальттоо 800 метр* * *Багыш айылындагы жаңы конушка шагыл төгүп тегиздөө 200 метр* * *Сары-Булак айылындагы Молоев көчөсүн асфальттоо 500 метр* * *Сары-Булак айылындагы Абдукаимов көчөсүн асфальттоо* * *Сары-Булак айылындагы Жаанбаев көчөсүн асфальттоо 1100 метр* * *Сары-Булак айылындагы Каип уулу Чолпонкул көчөсүнө шагыл төгүп тегиздөө 700 метр* * *Сары-Булак айылындагы Ташкент көчөсүнө асфальт төшөө 800 метр* * *Беш-Бала айылындагы С.Болуш көчөсүнө тротуар салуу* * *Беш-Бала айылындагы Т.Байымбетов көчөсүн асфальттоо* * *Беш-Бала айылындагы Ж.Укеев көчөсүн асфальттоо* * *Ленин айылындагы К.Маматов көчөсүн асфальттоо 800 метр* * *Ленин айылындагы Э.Ташбаев көчөсүн асфальттоо 800 метр* * *Ленин айылындагы М.Батырканов көчөсүн асфальттоо* * *Ленин айылындагы Ала-Тоо 1 көчөсүн асфальттоо 800 метр* * *Ленин айылындагы Ала-Тоо 2көчөсүн асфальттоо 800 метр* * *Ленин айылындагы А.Нураков көчөсүн асфальттоо 850 метр* * *Кедей-Арык айылындагы Т.Турдукулов көчөсүн асфальттоо 1000 метр* * *Кедей-Арык айылындагы И.Дербишев көчөсүн асфальттоо 800 метр* * *Кедей-Арык айылындагы К.Базарбаев көчөсун асфальттоо 600 метр* * *Кедей-Арык айылындагы З.Кочкоров көчөсунө шагыл тогуп тегиздоо 500 метр* * *Кедей-Арык айылындагы мазарга кетүүчү жолду шагыл төгүп тегиздөө 300 метр* * *Кедей-Арык айылындагы ФАПтын айланасын тосуу* * *Кедей-Арык айылындагы ФАПка көмүркана жана навес салуу* * *Кедей-Арык айылына ички каналдарды казуу* * *Жыгач-Коргон айылындагы жаңы конуштун Б.Нарматов, Т.Кулсариев жана К.Мадумаров көчөлөрүнө электр линиясын тартуу, столба жана трансформатор коюу* * *Жыгач-Коргон айылындагы Сугат суу Р-1 каналын ремонттоо* * *Орто-Сай айылындагы ички арыктарга лотокторду орнотуу 2000 метр* * *Багыш айылында ички каналдарды казуу 5000 метр* * *Ж.Турусбеков көчөсүнө жөө жүргүнчүлөр үчун жолчырак орнотуу* * *Ормок арыкка лоток коюу* * *Октябрь 2 айылынын Ленин көчөсүн асфальттоо 900 метр* * *Октябрь 2 айылынын Садовой көчөсүн асфальттоо 1150 метр* * *Октябрь 2 айылынын Абышов көчөсүн асфальттоо 150 метр* * *Октябрь 2 айылынын РТС көчөсүн асыальттоо 1500 метр* * *Октябрь 2 айылынын Чапаев көчөсүн асфальттоо 1300 метр* * *Октябрь 2 айылынын Чапаев көчөсүн асфальттоо 800 метр* * *Октябрь 2 айылынын Токтогул көчөсүн асфальттоо 800 метр* * *Октябрь 2 айылынын Жаркынбаев көчөсүнө шагыл төшөп тегиздөө 1300 метр* * *Октябрь 2 айылынынЧапаев көчөсүнө шагыл төгүл тегиздөө 350 метр* * *Октябрь 2 айылынын Жабиров көчөсүнө шагыл төгүп тезищдөө 500 метр* * *Октябрь 2 айылынын Жаны чекке шыгл төгүп тегиздөө 1500 метр* * *Октябрь 2 айылынын Калдыбаев көчөсүнө тротуар куруу 1500 метр* * *Октябрь 2 айылынын С.Маматов көчөсүн асфальтоо 2500 метр* * *Октябрь 2 айылынын 13 көчөлөрдүн кесилишине 1м диаметрдеги 100 метр труба орнотуу* * *Ленин айылынын Э.Мурзабеков көчөсун асфальттоо 320 метр* * *Октябрь 1 айылынын жаңы конуштарынын көчөлөрунө шагыл төгүп тегиздөө 2000 метр* * *Октябрь 1 айылынын Абдрахманов көчөсүн асфальттоо 1000 метр* * *Октябрь 1 айылынын Пушкин көчөсүн асфальттоо 1000 метр* * *Октябрь 1 айылынын Абышов көчөсүн асфальттоо 800 метр* * *Октябрь 1 айылынын Курбанов, Осмонов көчөлөрүнө шагыл төгүп тегиздөө 1000 метр* * *Октябрь 1 айылынын Усенов көчөсүнө шагыл төгүп тегиздөө 1700 метр* * *Октябрь 1 айылынын Базарный көчөсүнө шагыл төгүп тегиздөө 7000 метр* * *Орто-Сай айылынын киреберишине арка куруу* * *А.Асанов көчөсүнө 4000 метр аллея куруу* * Кедей-Арык айылындагы И.Дербишев көчөсүн асфальттоо * Октябрь айылындагы М.Атчабаров көчөсүн асфальттоо     **КОЧОЛОРДУН ЖАРЫКТАНДЫРУУ**  Айыл аймактын ички көчөлөрдун 10% гана кечки жарыктандыруу менен камсыздалган. Кечкисин жөө жүрүүгө абдан кооптулук жаратат. Өзгөчө кары-картан, жаш балдарга. 2027-жылга карата бул көрсөткүч 35 % болору күтүлөт.   * Тункү жарыктандыруу жок * Жергиликтүү бюджеттин жетишсиздиги   Иш-чаралар   * Ар бир долбоорго ПСД даярдатуу, * Жергиликтүү бюджтеке сунуштоо * Демөөрчү, фонддорго сунуштоо * С.Маматов көчөсүн жарыктандыруу 4000 метр * Т.Жолборсов көчөсүн жарыктандыруу 1000 метр * Ж.Усенов көчөсүнө жарыктандыруу * С.Болуш көчөсүнө жарыктандыруу * Ленин айылындагы Н.Порощай көчөсүн жарыктандыруу 2000 метр * Ленин айылындагы К.Маматов көчөсүн жарыктандыруу 1000 метр * Ленин айылындагы А.Нураков көчөсүн жарыктандыруу 800 метр * *Октябрь 1 айылынын Советский көчөсүн жарыктандыруу 500 метр* * *Октябрь 1 айылынын жаны конуштараны жарыктандырууларды орнотуу 2000 метр* * *Октябрь 2 айылынын Калдыбаев көчөсүн жарыктандыруу 1500 метр*   **СПОРТ**  *АА дагы спортчулардын саны 2024-жылга карата 200 адам болду. Бул биздин АА үчүн чоң көрсөткүч эмес. Спорттук секцияларга тартылган жарандардын санын 2027-жылга карата 700 адамга жеткирүү болжолдонууда. Ал көрсөткүчкө жеткирүү үчүн төмөндөгүдөй көйгөйлөр тоскоолдук жаратып келет.*   * *Заман талаптарына жооп бере турган спорт имараттарынын жоктугу* * *Мыкты машыктыруучулардын жоктугу* * *Кыз-келиндер спорт менен машыгууга мумкунчулук аз.* * *Ж.б.*   *Жогорудагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн төмөндөгудөй иш-аракеттер талап кылынат*   * *Жыгач-Коргон айылына спорткомплекс куруу* * *Октябрь айылына спорткомлекс куруу* * *Кыз-келиндердин спорт менен машыгуусуна мумкунчулукторду кобойтуу.* * *Жыгач-Коргон айылына мини футбол аянтчасын куруу 18 млн сом* * *Орто-Сай айылындагы курулушу бүтпөй калган спортзалдын курулушун бүтүрүү* * *Орто-Сай айылына кичи футбол аянтчасын куруу* * *Майрамдарда жана белгилүү күндөрдө айыл өкмөттүн жарандары жана мекеме-ишканалар арасында спорттук мелдештерди уюштуруп туруу* * *Кедей-Арык айылын спортзал куруп бүткөрүү*   **МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ МЕКЕМЕЛЕР ЖАНА МЕКТЕПТЕР**   * *Беш-Бала айылына бала бакча куруу 100 орундуу* * *Сафаровка айылына 150 орундуу бала бакча куруу* * *Сары-Булак айылындагы Учкун бала бакчасын капиталдык ремонттон өткөрүү* * *Т.Арзыкулов мектебинин айланасын тосуу* * *Т.Арзыкулов метебине ажаткана куруу* * *Багыш айылына бала бакча куруу 100 орундуу* * *Кызыл-туу айылына паркты ремонттоо* * *У.Абдукаимов мектебине кирүүчү жолго жөө жүргүнчүлөргө жолчырак орнотуу* * *Орто-Сай айылындагы Айти-Ата бала бакчасын капиталдык ремонттон өткөрүү* * *Орто-Сай айылындагы С.Жээнбеков мектебин капиталдык ремонттон өткөрүү* * *Жыгач-Коргон айылына 75 орундуу бала бакчанын кошумча имаратын куруу* * *Жыгач-Коргон айылындагы Т.Тажибаев мектебин капиталдык ремонттон өткөрүү* * *Кедей-Арык айылына бала бакча куруу 100 орундуу* * *Октябрь айылындагы Балдар чыгармачылык үйүнүн (БЧҮ) материалдык базасын чыңдоо* * *Орто-Сай айылындагы С.Жээнбеков мектебинин терезелерин алмаштыруу* * *Жыгач-Коргон айылындагы Т.Тажибаев мектебинин эмгек каанасына окуу курал жана орг.техникалар менен камсыздоо* * *Орто-Сай айылында Айти-Ата балдар бакчасына навес очоктору менен кошо куруу* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.3. Жергиликтүү коомчулуктун артыкчылыктуу муктаждыктарына анализ жүргүзүү** | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Артыкчылык** | | | **Мүмкүн болгон чаралардын жалпы сүрөттөлүшү** | | | | | **Күтүлгөн натыйжа жана мөөнөттөр** | | | | | | |
| Айыл айматын бардык айылдарынын калкын ичүүчу таза суу менен камсыз кылуу | | | Айыл аймактагы таза суу системаларын капиталдык ремонттон откоруу, суу кважинасын тазалоо, казуу | | | | | 2025-2027-жыл аралыгында таза суу системалары ондоп тузоодон откорулот.  Айыл аймактагы таза суу койгойу 55% чечилет. | | | | | | |
| Ички жолдорду калыбына келтирүү шагыл тогуу. | | | Айыл аймагындагы айылдардын баардык ички көчөлөрүн толук шагыл төгүп түздөө. | | | | | 2025-2027-жыл Айыл аймактагы ички кочолор ондоп тузоодон откорулот, жаны кочолор ачылып шагыл тогулот | | | | | | |
| Айыл аймактагы кочолорду жарыктандыруу | | | Айыл аймагындагы баардык айылдардын ички көчөлөрүн жарыктандыруу менен камсыз кылуу. | | | | | 2025-2027-жыл Айыл аймактагы борбордук жана ички кочолорго тунку жарыктандыруулар, орнотулуп айыл тургундарына шарт тузулот. | | | | | | |
| Суу каналдарды салуу, ондоп тузоо иштерин жургузуу | | | Айыл аймагындагы суу каналдарды ремонттоо | | | | | 2025-2027-жыл Сугат сууну коромжосуз жеткируу дыйкандарды камсыз кылуу иши жакшырат. | | | | | | |
| Ички тышкы жайыт жолдорун ондоо, копуро салуу | | | Жайыттардын жолдорун тегиздөө | | | | | 2025-2027-жыл Айыл аймактагы жайлоолордун жолдору ондолот, чабандарга, конокторго, туристерге шарт тузулот. | | | | | | |
| Муниципалдык ишкананын базасын чындоо, техника сатып алуу | | | Таштанды ташуучу атайын техника сатып алуу | | | | | 2025  Айыл тургундарынын техникалык муктаждыктары чечилет | | | | | | |
| Спорт зал, спорт клуб, футбол аянтчаларын куруу. | | | Кедей-Арык айылына спортзал, Орто-Сай айылына спортзал, Жыгач-Коргон айылына спортзал куруу | | | | | 2025-2027-жыл  Жаштарды спортко тартуу мумкунчулугу тузулот. | | | | | | |
| Социалдык объектилерди ондо тузоодон откоруу. | | | Ленин айылынын маданият уйун капиталдык ремонттон откоруу. Мектептердин, бала-бакчалардын, соц.объекттердин жылуулук системасын жаныртуу.  Бала бакчалардын санузел, таза суу системасын ондоо, жаны киргизуу | | | | | 2025-жыл  Маданият уйу ондоп тузоодон откорулот. Жыйындар, маданий иш чаралар отуусуно шарт тузулот.  2025-2027-жыл Мектептердин кышкы окуу мезгили жакшырып, класстар жылуу болуп, мугалим окуучулардын билимге болгон кызыгуусу жакшырат. 2026-2029-жыл Бала бакчалардагы санитардык шарттар жакшырат. | | | | | | |
| **3.4. Социалдык жана жергиликтүү инфраструктураны өнүктүрүүгө тиешелүү бюджеттик инвестицияларга керектөөлөргө анализ жүргүзүү** | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Инвестициялык артыкчылыктар** | | | **Мүмкүн болгон долбоорлордун жалпы сүрөттөлүшү** | | | | | **Күтүлгөн натыйжа жана мөөнөттөр** | | | | | **Бааланган наркы** (миң сом) | |
| Айыл айматын бардык айылдарынын калкын ичүүчу таза суу менен камсыз кылуу | | | Айыл аймактагы таза суу системаларын капиталдык ремонттон откоруу, суу кважинасын тазалоо, казуу | | | | | 2025-2027-жыл аралыгында таза суу системалары ондоп тузоодон откорулот.  Айыл аймактагы таза суу койгойу 55% чечилет. | | | | | 10 000.0 | |
| Таза суу үчүн акылдуу эсептегичтерди орнотуу | | | Таза суу үнөмдөлөт жана максаттуу пайдалануу | | | | | 2025-2027-жылдары таза сууга акылдуу эсептегичтерди 100% орнотуу | | | | | 5 000.0 | |
| Кедей-Арык айылынын Т.Турдукулов жана Ж.Маткеримов көчөлөрүнө таза суу түтүктөрүн тартуу 2000 метрге | | | Кедей-Арык айылынын Т.Турдукулов жана Ж.Маткеримов көчөлөрү таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2025-2027-жылдары Кедей-Арык айылынын Т.Турдукулов жана Ж.Маткеримов көчөлөрү таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2 000.0 | |
| Кедей-Арык айылындагы таза суу скважинасына насос алуу жана айланасын коргондоо | | | Кедей-Арык айылы таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2025-2027-жылдары Кедей-Арык айылы таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 1000 0 | |
| Жыгач-Коргон айылына таза суу түтүктөрүн тартуу 2000 метр | | | Жыгач-Коргон айылы таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2025-2027-жылдары Жыгач-Коргон айылы таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2 000.0 | |
| У.Абдукаимов мектебинде жайгашкан таза суу скважинасын ремонттоо | | | У.Абдукаимов мектеби таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2025-2027-жылдары У.Абдукаимов мектеби таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 1000.0 | |
| Орто-Сай айылындагы таза суу скважинасын ремонттоо | | | Орто-Сай айылындагы  таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2025-2027-жылдары Орто-Сай айылындагы  таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 1000.0 | |
| Октябрь 2 айылына таза суу скважинасын казуу | | | Октябрь 2 айылы таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2025-2027-жылдары Октябрь 2 айылы таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 9500.0 | |
| Н.Порощай көчөсү 1000 метр таза суу линия тартуу | | | Н.Порощай көчөсү таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2025-2027-жылдары Н.Порощай көчөсү таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 1000.0 | |
| К.Маматов көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 800 метр | | | К.Маматов көчөсү таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2025-2027-жылдары К.Маматов көчөсү таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 900.0 | |
| К.Маркс көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 600 метр | | | К.Маркс көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2025-2027-жылдары К.Маркс көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 700.0 | |
| Дружба 1 көчөсүнө таза суу тартуу 200 метр | | | Дружба 1 көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2025-2027-жылдары Дружба 1 көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 300.0 | |
| Дружба 2 көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 200 метр | | | Дружба 2 көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2025-2027-жылдары Дружба 2 көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 300.0 | |
| Ала-Тоо 1 көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 600 метр | | | Ала-Тоо 1 көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2025-2027-жылдары Ала-Тоо 1 көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 700.0 | |
| Ала-Тоо 2 көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 600 метр | | | Ала-Тоо 2 көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2025-2027-жылдары Ала-Тоо 2 көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 700.0 | |
| Б.Амиржанов көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 700 метр | | | Б.Амиржанов көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2025-2027-жылдары Б.Амиржанов көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот- | | | | | 800.0 | |
| Ташбаев көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 600 метр | | | Ташбаев көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2025-2027-жылдары Ташбаев көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 700.0 | |
| А.Исманов көчөсунө таза суу линиясын тартуу 900 метр | | | А.Исманов көчөсунө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2025-2027-жылдары А.Исманов көчөсунө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 1000.0 | |
| Т.Тайгараев көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 600 метр | | | Т.Тайгараев көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2025-2027-жылдары Т.Тайгараев көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 700.0 | |
| Жоробеков көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 800 метр | | | Жоробеков көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2025-2027-жылдары Жоробеков көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 900.0 | |
| Эргешов көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 600 метр | | | Эргешов көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2025-2027-жылдары Эргешов көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 700.0 | |
| М.Батырканов көчөсүнө таза суу линиясын тартуу 600 метр | | | М.Батырканов көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 2025-2027-жылдары М.Батырканов көчөсүнө таза суу менен туруктуу камсыз болот | | | | | 700.0 | |
| БАРДЫГЫ | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **4-БӨЛҮМ. ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ** | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1. (таблица) Экономикалык өнүгүү** (миң сом) | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Категория** | | | *факт* | | | | | | *күтүлгөн.* | *прогноз* | | | | |
| **2021 ж.** | | **2022 ж.** | | **2023 ж.** | | **2024 ж.** | **2025 ж.** | | **2026 ж.** | | **2027 ж.** |
| Негизги фонддор (юридикалык жактар боюнча, үй чарба секторун эсепке албаганда)- (жылдын аягына карата толук наркы боюнча) | | | 115430000 | | 115430000 | | 115431000 | | 115432000 | 116000000 | | 150000000 | | 180000000 |
| Экономиканын негизги секторлору боюнча товарларды өндүрүү жана кызмат көрсөтүү көлөмү: | | | 1501520 | | 1501520 | | 1722871 | | 1835972 | 1912349 | | 2001548 | | 2278239 |
| Айыл чарба | | | 3102456 | | 3102487 | | 3103456 | | 3105458 | 3115462 | | 3154892 | | 3215489 |
| Өсүмдүк өстүрүү | | | 3987451 | | 3991252 | | 4002343 | | 4157825 | 4512367 | | 4756989 | | 5546231 |
| Мал чарбачылыгы | | | 875621 | | 879632 | | 882547 | | 901258 | 921578 | | 951548 | | 1012654 |
| Юридикалык жактардын өнөр жай продукциясынын көлөмү | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Өнөр жай кызматтары | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Жөнөтүлгөн продукциянын көлөмү | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Курулуш - негизги капиталга колдонулган инвестициялар - ар кандай объектилер боюнча жалпы суммада | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Экономикалык иштин түрлөрү боюнча көрсөтүлгөн рыноктук кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Дүң жана чекене соода, автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Мейманканалардын жана ресторандардын иши | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Транспорттук иш-чаралар жана жүктөрдү сактоо | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Маалымат жана байланыш | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Кыймылсыз мүлк операциялары | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердүүлүк | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Административдик жана көмөкчү иш-чаралар | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Билим берүү | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Саламаттыкты сактоо жана социалдык кызматтар | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Башка тейлөө кызмат көрсөтүүлөрү | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Түз инвестициялар | | | 3897445 | | 3598745 | | 4012585 | | 4156854 | 45000000 | | 47000000 | | 50000000 |
| Айыл чарба | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Өнөр жай | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Курулуш | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Соода | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Транспорт жана байланыш | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Башка кызматтар | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Калдыктарды кайра иштетүү | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Калктын кирешеси: | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Орточо номиналдык эмгек акы | | | 16784 | | 17201 | | 17532 | | 19202 | 22541 | | 25122 | | 28201 |
| Эмгек мигранттарынын которуулары | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Пенсиялардын орточо өлчөмү | | | 4500 | | 5000 | | 6000 | | 6500 | 7000 | | 7500 | | 8000 |
| Жөлөкпулдардын орточо өлчөмү | | | 4050 | | 10800 | | 10800 | | 10800 | 12545 | | 14789 | | 16789 |
| Чакан жана орто бизнестен түшкөн кирешенин орточо өлчөмү | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
|  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.2. Учурдагы кырдаалды жана экономикалык адистешүүнү талдоо** | | | | | | | | | |  | | | | |
| АА экономикасында айыл чарбасынын чоң үлүшү ( **75%** ) аймактын экономикалык адистештирилгендиги менен түшүндүрүлөт, мында айыл чарбасы алда канча алдыда турат – жалпы мал чарба продукциясынын **25% . мал чарба продукциясынын өсүү темпи да бир топ жогору, ал** 2024-жылдагы **25% дан 2029-жылы 40%ке** чейин өсөт. Ошол эле учурда ААнын агрардык сектору дагы бир катар көйгөйлөр менен мүнөздөлөт:  Аймактын оор географиялык жайгашуусу - катаал климат, кыска жай жана узак кыш;  Дыйкандардын жер иштетүү боюнча тажрыйбасы жетишсиз;  Айыл чарба техникасынын жетишсиздиги;  Сугат суунун тартыштыгы  Өндүрүүчүлөр үчүн жеңилдетилген кредиттердин начар болушу;  Күйүүчү майдын баасынын туруксуздугу;  Тургундардын асыл тукум иштерин колдоодон баш тартуусу;  Айыл чарба продукциясын сатуу боюнча туруктуу соода түйүндөрүнүн жоктугу;  Туруксуз тамак-аш менен камсыз кылуу;  Айыл чарба продукциясын экспорттоого шарттын жоктугу;  Кайра иштетүүчү ишканалардын жетишсиздиги.  **Мал чарба** тармагында адистештирилген чарбалардан тышкары, сүт жана сүт азыктары үчүн үй малын пайдалануу кеңири колдонулат, бул үй чарбаларына кошумча пайда алып келет. Мындан тышкары, көрүнүктүү айыл чарба продукциясын өндүрүүдө анча активдүү эмес.  Өсүмдүк чарбачылыгын өнүктүрүү боюнча чаралардын жана иш-чаралардын кеңири спектри каралат:  жакынкы жайыттардын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу, чөптүн үрөнүн себүү;  ирригациялык системаны өркүндөтүү, анын ичинде айыл аймагында тиешелүү айыл чарба жерлерин сугаруу үчүн ирригациялык каналдардын картасын түзүү жана анын көйгөйлүү жерлерин аныктоо; айыл аймагындагы арыктарды калыбына келтирүү жана сугат суу менен камсыз кылуу.  калктын бардык катмарына, анын ичинде аялдарга, жаштарга жана калктын аярлуу катмарына айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүнүн натыйжалуу ыкмалары боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, органикалык жер семирткичтерди колдонууга, которуштуруп айдоого, сапаттуу үрөндөрдү пайдаланууга басым жасалат;  бош же суу баскан жерлерде тоют осумдуктерун өстүрүү;  деградациясын болтурбоо боюнча алдын алуу чаралары ;  жарандарды сапаттуу үрөн менен камсыз кылуу үчүн үрөн чарбасын түзүү;  айыл чарба жарманкелерин өткөрүүгө көмөктөшүү;  Суу пайдалануучулар ассоциациясынын жардамы менен сугат сууларынын пайдаланылышына жана адилет бөлүштүрүлүшүнө көзөмөл жакшырат, оңдоо иштери өз убагында жүргүзүлөт; бардык жашоочулар муктаждыктарына жараша сугат суусуна ээ болушу үчүн схема түзүлөт; суу алуу системасы бирден жөнгө салынат; айылдын ички ирригациялык тутумунун картасы түзүлүп, көйгөйлүү аймактар аныкталат; Айылдын ички арыктары тазаланат; суу акысын чогултуу боюнча маалымат системалаштырылат, төлөбөгөндөрдүн саны **дээрлик жок болот**  **Экономиканын башка тармактары**  Экономиканын башка тармактарын өнүктүрүү үчүн төмөнкү чаралардын комплекси каралган:  калктын кеңири катмарына, анын ичинде аялдарга, жаштарга жана аялуу топтордун өкүлдөрүнө ишкердиктин негиздерин үйрөнүүгө көмөктөшүү, анын ичинде туризм тармагында; ишкер аялдарды окутуу жана финансылык сабаттуулук боюнча айыл тургундарынын маалымдуулугун жогорулатуу боюнча жеке иш-чаралар;  айыл чарба продукциясын кайра иштетүүнү өнүктүрүүгө жана кол өнөрчүлүктү өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү;  кол өнөрчүлүк борборун уюштурууга жана кол өнөрчүлүк көргөзмөлөрүнө катышууга колдоо көрсөтүү;  айыл аймагы туристтик маршруттардын карталарына киргизилет, айыл аймактын жаратылышы тууралуу жарнамалык материалдар, анын ичинде туристтердин санын көбөйтүүгө жардам бере турган социалдык тармактарда; туристтер үчүн ыңгайлуу эс алуу жайларын уюштуруу боюнча тажрыйба алмашуу боюнча иш-чаралар уюштурулат; сувенирлерди чыгаруу жана сатуу жолго коюу.  **Корутундулар жана сунуштар** :  ААнын экономикалык адистешүүсү мал чарбачылыгы бойдон калууда, анын үлүшүнө жалпы **айыл чарба продукциясынын 75% туура келет** . Буга климаттык шарттар жана ААнын географиялык жайгашуусу шарт түзөт. **Мал чарбачылыгын** мындан ары өнүктүрүү үчүн тоют менен камсыз кылууну көбөйтүү, фермерлерди окутуу жана ветеринардык көзөмөлдү жакшыртуу боюнча бир катар чаралар СЭӨПтө каралат. **Өсүмдүк чарбачылыгынын** артта калган тармагын экономикалык өсүштүн резерви катары каралып - бул жерде тоют өсүмдүктөрүн өстүрүү аркылуу өсүмдүк өстүрүүчүлүктү жана мал чарбачылыгын өнүктүрүүнү шайкеш келтирүүгө болот, мындан тышкары ирригацияны, үрөнчүлүктү өнүктүрүү боюнча чаралар каралган жана дыйкандарды окутууга көңүл бурулат.  **Өнөр жай өндүрүшүнүн** көлөмдөрү чоң эмес, бул ААнын андан ары өнүгүүсүнө негиз болуп саналат. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүүнү жана жеңил өнөр жайын (кийим тигүү өндүрүшүн) өнүктүрүүнү колдоо зарыл.  АА үчүн келечектүү тармактардын бири **туризм болуп саналат** . Туристтик зоналарды уюштуруу жана башка жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен тажрыйба алмашуу боюнча чаралар көрүлөт. | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.3. Экономикалык өнүгүү муктаждыктарын талдоо (анын ичинде тике (жеке) инвестициялар).** | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Артыкчылык** | | | **Мүмкүн болуучу чаралардын жана долбоорлордун жалпы сүрөттөлүшү** | | | | | **Күтүлгөн натыйжа жана мөөнөттөр** | | | | | **Бааланган наркы** (миң сом) | |
| Тургундарды таза суу менен камсыз кылуу | | | Айыл окмоту тийиштуу документтерди даярдайт (АПУ,ИТУ,АТЗ ж.б) Донорлук уюмдарга долбоор жазуу. Бюджеттен акча каражатын болуу. Аткарылган жумуштун сапатына карап откоруп алат. Туруктуу иштоосуно козомол жургузуп, техникалык тейлоосуно конул бурат. | | | | | Айыл тургундары таза суу менен камсыз болот. Ар кандай жугуштуу оорулар азаят. Таза суу койгойу чечилет. 2025-2027-жыл | | | | | 15000.0 | |
| Айыл жеринде ветеринардык кызматты уюштуруу | | | Жер болуп беруу. Имаратын салуу. Тийиштуу багыттагы адис менен касыз кылуу. | | | | | Дыйкандарды жана чарбаларды ветеринардык кызмат менен камтуу күчөйт | | | | | 3000.0 | |
| Айыл чарба малынын асыл тукумдуулугун жогорулатуу боюнча чараларды көрүү | | | Айыл тургундарына окууларды уюштуруу.  Сминарларды откоруу  Фермерлердин асыл тукумдуулугун жогорулатуу үчүн эт жана сут багытындагы малды багууга басым жасоо. | | | | | 2027-жылга чейин асыл тукум малдын саны **30%** көбөйөт  2025-2027-жыл | | | | | 500.0 | |
| Дыйкандарды сапаттуу үрөн менен камсыздоого көмөктөшүү | | | Айыл тургундарына окууларды уюштуруу.  Сминарларды откоруу  Уроон чарба коперивтер менен иш алып баруу.  Дыйкандарды сапаттуу үрөн менен камсыз кылуу | | | | | Өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн жана сапатын жогорулатуу  2024-2029-жыл | | | | | 500.0 | |
| Эгин себүү жана жыйноо мезгилинде дыйкандарды арзан күйүүчү жана майлоочу майлар менен камсыздоого мамлекет тарабынан жардам берүүгө көмөктөшүү | | | Айыл окмотуно техникаларды алуу,  Айдап себууну жана тушумду жыйноону тез убагында аяктоо | | | | | Айдоо жана тушумду жыйноо иштери оз убагында аяктайт  2025-2027-жыл | | | | | 10 000.0 | |
| Айыл чарба техникаларын алуу | | | Айыл окмотунон акча каражатын болуу, донорлук уюмдар менен иш алып баруу | | | | | Айыл тургундары жаны, сапаттуу техникалар менен камсыз болот.  Айдап себуу, оруп жыйноо иштери оз убагында аткарылат.  2025-2027-жыл | | | | | 10 000.0 | |
| Социалдык обектилерди куруу, ондоо иштерин жургузуу | | | Муктаж имараттарды аныктоо, документтерин даярдоо. Долбоорлор менен иш алып баруу | | | | | Социалдык имараттар жанырат, муктаждыктар жоюлат.Тейлоо иштери жакшырат.2025-2027-жыл | | | | | 5000.0 | |
| БАРДЫГЫ жергиликтүү бюджеттин каражаттары | | | | | | | | | | | | | - | |
| БАРДЫГЫ биргелешкен катышуу каражаттары | | | | | | | | | | | | | - | |
| БАРДЫГЫ тике инвестициялар | | | | | | | | | | | | | - | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.4. Экономикалык өнүгүүгө тиешелүү бюджеттик инвестицияларга болгон муктаждыктарга анализ жүргүзүү** | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Инвестициялык артыкчылыктар** | | | **Мүмкүн болгон долбоорлордун жалпы сүрөттөлүшү** | | | | | **Күтүлгөн натыйжа жана мөөнөттөр** | | | | | **Бааланган наркы** (миң сом) | |
| Орто-Сай айылында жүндү кайра иштетүүчү ишкана куруу | | | Өндүрүштүк ишканаларды колдоо боюнча долбоор даярдалып, жүндү кайра иштетүү боюнча жабдууларды АРИС аркылуу сатып алуу | | | | | 2025-2027-жылдар аралыгында жүндү кайра иштетүүчү кичи ишкана ачылат. Жеке ишкерлер менен биргеликте | | | | | 15 000.0 | |
| Чакан кайра иштетүү ишканаларын түзүү | | | Жеке ишкерлерге жер маселеси боюнча жардамдар көрсөтүлөт | | | | | Жаңы жумуш орундары тузүлөт, баалар турукташат | | | | | 20 000.0 | |
| Чыктуу тоют өндүрүүдө муниципалдык ишкана менен бирдикте техникаларды алуу | | | Жергиликтүү калкты тоют менен камсыз кылууда шарт түзүлөт | | | | | Жумушчу орун түзүү менен бирге муниципалдык ишкананын материалдык базасы чыналат, мүмкүнчүлүктөр көбөйөт | | | | | 20 000.0 | |
| БАРДЫГЫ бюджеттик инвестициялар | | | | | | | | | | | | | 55 000.0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **5-БӨЛҮМ. ИНКЛЮЗИВДҮҮ ӨНҮГҮҮ** | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1. (таблица) Инклюзивдүү өнүгүү** (адам) | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Категория** | | | *факт* | | | | | | *күтүлгөн.* | *прогноз* | | | | |
| **2021 г.** | | **2022 г.** | | **2023 г.** | | **2024 г.** | **2025 г.** | | **2026 г.** | | **2027 г.** |
| Иштей ала турган ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (адам) | | | 498 | | 523 | | 510 | | 512 | 480 | | 450 | | 400 |
| Иштей албаган оор майыптыгы бар адамдар (адам) | | | 131 | | 123 | | 115 | | 120 | 120 | | 120 | | 120 |
| Өтө жакыр адамдар (адам) | | | 650 | | 567 | | 545 | | 555 | 500 | | 400 | | 300 |
| Турмуштук оор кырдаалдагы балдар (адам) | | | 112 | | 110 | | 119 | | 121 | 100 | | 90 | | 70 |
| Турмуштук оор кырдаалдагы үй-бүлөлөр (бир.) | | | 59 | | 60 | | 63 | | 62 | 50 | | 40 | | 30 |
| Алыскы калктуу конуштардын калкы (адам) | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Эмгек мигранттарынын жашы 18ге жете элек балдары (адам) | | | 324 | | 320 | | 346 | | 350 | 300 | | 200 | | 100 |
| Этникалык азчылыктар (адам) | | | 1198 | | 1156 | | 1200 | | 1203 | 1250 | | 1300 | | 1400 |
| Аялдар (адам) | | | 16291 | | 16298 | | *16305* | | 16312 | *16325* | | *16345* | | 16375 |
| Аялдар (калктын жалпы санынан% ) | | | 54.5 | | 53.9 | | 53.3 | | 53.4 | 52 | | 51.5 | | 51 |
| Улгайган (жалгыз) (адам) | | | 5 | | 7 | | 6 | | 4 | 4 | | 3 | | 2 |
| Калктын жалпы санындагы калктын аялуу топторунун бардык категорияларынын (аялдардан тышкары) жалпы үлүшү (%) | | | 6.5 | | 7 | | 5.6 | | 5.5 | 5 | | 3 | | 1 |
| Гендердик зомбулук учурлары (бир.) | | | 5 | | 4 | | 4 | | 3 | 2 | | 1 | | - |
| Кризистик борборлордун болушу (бир.) | | | - | | - | | - | |  | 1 | | 1 | | 1 |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.2. Учурдагы кырдаалга анализ жүргүзүү** | | | | | | | | | |  | | | | |
| *Багыш айыл өкмөтнкн аймагында 1702 аярлуу катмар 2024-жылга карата жалпы калктын 5,5 пайызын түзөт. Бул көрсөткч өтө жогорку деле эмес жана жакынкы жылдары олуттуу түрдө деле көбөйбөйт жана азайтууга аракеттер жасалат. Калктын аярлуу топтордун тузумундо ден соолугунун мумкунчулугу чектелген жарандар басымдуулук кылат – 55%*   * *Имараттардын жоктугу* * *Пандустардын жоктугу* * *Парковкалардын жоктугу* * *Коомдук транспорттордо мүмкүнчүлүктөрдүн жоктугу* * *Көңүл ачуучу жайлар жок* * *Спорт менен машыгуучу жай жок* * *Киреше булактарынын аздыгы* * *Санузел шарттары жок* * *Азбука Морзини үйрөтүүчү мугалимдердин жоктугу* * *Бала-бакча, мектептерде шарттардын жоктугу*   *Жогорудагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн төмөндөгудөй иш-аракеттер талап кылынат*   * *Инклюзивдүү өнүгүүгө багытталган майыптыгы бар адамдарды, аялуу катмарларды, кризистик борборду уюштурууга имарат бөлүп берүү* * *Мектеп, бала-бакча, коомдук жайларга майыптыгы бар адамдардын жетүүсүн жеңилдетүү үчүн пандустарды орнотуу* * *Коомдук жайларды майыптыгы бар жарандар автоунааларын коюуга парковка уютуруу* * *Майыптыгы бар адамдарга коомдук транспортторго чыгуулары мүмкүнчүлүктөрдү түзүү* * *Эс алуу бактарда ж.б. көңүл ачуучу жайларда майыптыгы бар адамдарга ыңгайлуу шарттарды түзүү* * *Аялуу катмарлар менен, майыптыгы бар адамдар менен машыгуу өткөрүүчү тренерлерди алуу* * *Ар түрдүү кесиптик кыска мөөнөттүү окутууларды уюштуруп берүү* * *Майыптыгы бар адамдардын үйүндө санузел шарттарын оңдоо* * *Көрүүсү начар жарандарга Азбука Морзини үйрөтүүчү мугалимдерди уюштуруп берүү* * *Азбука Морзини үйрөтүүчү 2-3 мугалим даярдоо, окутууларга жиберүү* * *Мектептерде жана бала-бакчаларда билим алууларына көмөктөшүү үчүн атайын группаларды уюштуруу* * Ленин айылындагы маданият үйүн капиталдык ремонттон өткөрүү | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.3. Инклюзивдик өнүгүү муктаждыктарына анализ жүргүзүү** | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Артыкчылык** | | | **Мүмкүн болуучу чаралардын жана долбоорлордун жалпы сүрөттөлүшү** | | | | | **Күтүлгөн натыйжа жана мөөнөттөр** | | | | | | |
| Инклюзивдүү өнүгүүгө багытталган майыптыгы бар адамдарды, аялуу катмарларды, кризистик борборду уюштурууга имарат бөлүп берүү | | | Айыл өкмөттүн аймагында бош калган имараттарды бөлүп берүү. Мектептин же бала-бакчанын имаратынан класстарды уюштуруп берүү мүмкүнчулүктөрү бар | | | | | 2025-2027-жылдарда Майыптыгы бар адамдар, аялуу катмардагы адамдар ж.б. убактыларын көңүлдүү өткөрө алышат. Андан сырткары жаңы билим алууга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. | | | | | | |
| Мектеп, бала-бакча, коомдук жайларга майыптыгы бар адамдардын жетүүсүн жеңилдетүү үчүн пандустарды орнотуу | | | Мектеп, бала-бакча, коомдук жайларга кирүүлөрү жеңил болуш үчүн пандустарды орнотуу көп деле чыгым талап кылбайт | | | | | Мектеп, бала-бакча, коомдук жайларга тоскоолдуктардыз жетүүлөрүнө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт | | | | | | |
| Социалдык муктаж болгон үй-бүлөлөргө, ден соолугунун мүмкунчүлүгү чектелген жарандарга социалдык паспортун толтуруу | | | Калктын аярлуу катмарына колдоо көрсөтүү | | | | | 2025-жыл ичинде толук толтуруп, 100 миңге сунушталат бизнес пландын негизинде. Ишкердикти ийгиликтүү жүргүзүп кеткендерге пайыздык чени төмөндөтүлгөн же пайыздык чени жок кредиттерди алууларына көмөктошүү | | | | | | |
| Социалдык муктаж болгон үй-бүлөлөргө ден соолугун чыңдоо максатында материалдык колдоо көрсөтүү | | | Ден соолугун чыңдоо аркылуу, жумуш алек болуусуна шарт түзүү | | | | | Жергиликтүү бюджетинен акча каражаты ажыратылып берилет | | | | | | |
| Жакыр үй-бүлөлөрдү колдоо | | | Финансылык сабаттуулук боюнча курстарды уюштуруу же жумушка орношууга жардам көрсөтүү | | | | | Жергиликтүү той каналар, эс алуу жайлары менен жакыр үй-бүлөлөрдөн жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды окутуп, андан кийин жумушка алуу боюнча келишим түзүү 2027-жылга чейин жакыр үй-бүлөлөрдү жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды ишке орноштурууга мүмкүндүк берет. | | | | | | |
| ДМЧ балдарга билим алуусуна кɵмɵк кɵрсɵтүү | | | ДМЧ балдардын билимин жогорулатуу | | | | | Донорлор менен иш алып барып, инклюзивдик окутуу борборлорун ачтырып, балдарга шарт түзүп берүү менен бирге алардын ата-энесине кыйла жеңилдиктер жаралат. | | | | | | |
| Турмуштук оор кырдаалга чалдыккан жарандарды Социалдык ɵнүктүрүү министрлигинин «Социалдык контракт» долбооруна катышууга кɵмɵктɵшүү | | | Жашоо турмушунун оңолушуна кɵмɵктɵшүү | | | | | Аялдардын финансылык сабаттуулугу жогорулап, ɵз иши менен алек болуп, үй-бүлɵɵлүк кирешеси кɵбɵйɵт | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **6-БӨЛҮМ. МЕЙКИНДИК** | | | | | | | | | |  | | | | |
| *Жерди башкаруу боюнча ао адистеринин билим денгээлинин томондугу*  *Генпландын жоктугу*  *Укуктук зондоштуруунун жоктугу*  *Жердин инвентарынын жоктугу*  *Турак-жай салууга жердин жетишсиздиги*  *800 га сугат суу жетишсиз*  *Кыш чыгаруучу заводдун документтеринин жоктугу*  *Кум алуучулардын салык толобостугу*  *Жер кыртышынын бузулушу* | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1. (таблица) Мейкиндик** | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Категория** | | | *факт* | | | | | | *күтүлгөн.* | *прогноз* | | | | |
| **2021 ж.** | | **2022 ж.** | | **2023 ж.** | | **2024 ж.** | **2025 ж.** | | **2026 ж.** | | **2027 ж.** |
| Аймактын жалпы аянты (га) | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| **Жер категориялары (га):** | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| Айыл чарба жерлери (бардыгы): | | | 7411 | | 7411 | | 7411 | | 7411 | 7411 | | *7411* | | *7411* |
| анын ичинде айдоо аянттары | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| сугарылбаган | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| сугат айдоо жерлер | | | 3394 | | 3394 | | 3394 | | 3394 | 3450 | | *3500* | | *3600* |
| жайыттар | | | 1635 | | 1635 | | 1635 | | 1635 | 1635 | | 1635 | | *1635* |
| анын ичинде жеке | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| АЖМФ | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| Иш жүзүндө колдонулган | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| Колдонулбаган (баланс) | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| Өнөр жай, транспорт, байланыш, коргоо жана башка багыттагы жерлер (бардыгы) | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| Иш жүзүндө колдонулган | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| Колдонулбаган (баланс) | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| Калктуу конуштун жерлери (бардыгы) | | | 410 | | 410 | | 410 | | 410 | 410 | | 410 | | 410 |
| анын ичинде турак жай курулушу | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| Иш жүзүндө колдонулган | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| Колдонулбаган (баланс) | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын (ӨКЖА) жерлери | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Токой фондусунун жерлери | | | 422 | | 422 | | 422 | | 422 | 422 | | 422 | | 422 |
| Суу фондусунун жерлери | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| Запастагы жерлер | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| Иш жүзүндө колдонулган | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| Колдонулбаган (баланс) | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| Аймактын айыл чарба жерлеринин жалпы аянтындагы иш жүзүндө пайдаланылуучу айыл чарба жерлеринин үлүшү (%) | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| Инженердик инфраструктура менен камсыздалган турак жай куруу үчүн арналган жер участокторунун аянтынын үлүшү (%) | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| Инженердик инфраструктура менен камсыз кылынган өндүрүштү жайгаштыруу үчүн арналган жер участокторунун аянтынын үлүшү (%) | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| Категория боюнча пайдаланылбаган же кошумча жерлерди пайдалануу зарылдыгынын прогнозу (га): | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| Айыл чарба жерлери | | | 7411 | | 7411 | | 7411 | | 7411 | 7411 | | 7411 | | 7411 |
| Өнөр жай, транспорт, байланыш, коргоо жерлери жана башка багыттагы жерлер (бардыгы) | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| Калктуу конуштун жерлери (турак жай курулушу) | | | 410 | | 410 | | 410 | | 410 | 415 | | 420 | | 425 |
| Токой фондусунун жерлери | | | 422 | | 422 | | 422 | | 422 | 422 | | 422 | | 422 |
| Суу фондусунун жерлери | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.2. Учурдагы кырдаалга анализ жүргүзүү** | | | | | | | | | |  | | | | |
| Багыш айыл аймагы, айыл чарба жерлери басымдуулук кылган айыл аймактардын катарына кирет.Бирок аны менен чогуу кемчиликтер дагы орун алган, себеби айыл аймактын генералдык планы, зоналдык картасы иштелип чыккан эмес.  **Кɵйгɵйлɵр:**   * Генпландын жоктугу; * Каралбай калган жерлер; * Мыйзамсыз колдонулган жерлер; * Башаламан курулуштардын натыйжасында жайыт жерлеринин, суу фондусунун, токой жерлеринин аянтынын азайышы же кыскарышы.   Жердин 7 багыттагы пайдаланылышы  -айыл чарба багыты  -калктуу конуштар  -өнөр жай  -жаратылыш аймактагы  -суу фонду  -сактоочу жерлер  -токой фонду  2027-жылга чейин айыл аймактын генпланын иштеп чыгуу боюнча иш-аракеттер болот. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.3. Мейкиндик планынын элементтери** | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Мейкиндик планын өзгөртүүдөгү чаралар же ниеттер:** | | | | | | **Күтүлгөн жыйынтыктар:** | | | | | | | | |
| Муниципалдык менчиктеги жер аянттарына мыйзамсыз чыгып кеткен жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү | | | | | | Жолду кеңңйтүү, асфальт басуу жумуштары убагын көп катталган жагдай. Жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен тосмолор бузулат, жолдор кеңйтилип талаптагыдай болот. | | | | | | | | |
| Жерлерди мыйзамсыз ээлеп алган жарандар менен иш алып баруу | | | | | | Мыйзамсыз ээлеп алган жерлерди кайтарып алуу менен социалдык багыттагы жалпы тургундарга пайдалуу максатта иштетилет | | | | | | | | |
| Айыл аймакта калктын санынын өсүшүнөн жана жарандардын жер тилкесин алуу үчүн кайрылууларынан улам турак жай фондунун жерлеринин баардык кайрылуучуларга жетпестиги аныкталып, мындан ары, курулуш компаниялары менен сүйлɵшүүлɵрдүү жүргүзүп, алар мене иш алып барып, айылдарды «тикесинен» ɵстүрүү керектиги тастыкталды | | | | | | Турак жай фондунун аянтын эффективдүү колдонуу багытында жана калктын турак жай менен камсыз болушун, жашоо шарттарынын жакшыртуусу менен бирге жаштардын шаар жергесине кетүүсүн токтотот. | | | | | | | | |
| Парк жана балдар аянтчасы үчүн жер бөлүп берүү керек | | | | | | Υй бүлɵɵ менен эс алууга ылайыкташкан парк, балдар ойноочу аянтчасы менен орнотуу, үй-бүлɵɵлүк мамилелердин чыңдоосуна шарт түзүлɵт | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **7-БӨЛҮМ. АЙЛАНА-ЧӨЙРӨ** | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1. (таблица) Айлана-чөйрө** | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Категория** | | | *факт* | | | | | | *күтүлгөн.* | *прогноз* | | | | |
| **2021 ж.** | | **2022 ж.** | | **2023 ж.** | | **2024 ж.** | **2025 ж.** | | **2026 ж.** | | **2027 ж.** |
| Жаратылышты коргоо зоналарынын, ӨКЖА, микрокоруктардын аянты (га) | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Токойлор ээлеген аймак, анын ичинде жайылма токойлор (га) | | | 422 | | 422 | | 422 | | 422 | 422 | | 422 | | 422 |
| Токойлорду калыбына келтирүү (га) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | | 2 | | 3 |
| Деградацияланган жайыттардын аянты (га) | | | 25 | | 25 | | 25 | | 35 | 30 | | 25 | | 20 |
| Малдын жайытка болгон жүгү (1 айда 1 гектарга шарттуу малдын башынын саны) | | | 15 | | 15 | | 15 | | 14 | 14 | | 13 | | 13 |
| Деградацияланган жайыттардын жалпы жайыт аянтына карата үлүшү (%) | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Деградацияга дуушар болгон айыл чарба жерлеринин аянты (га) | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Деградацияланган жайыттардын жалпы аянтына карата калыбына келтирилген жайыттардын үлүшү (%) | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Энергияны үнөмдөө. Кожолуктардын жылытуу үлүшү (%): | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| борбордук жылытуу | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| электр энергиясы | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| газ | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| меш жылытуу | | | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | 85 | | *85* | | *85* |
| башка орнотуулар | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| башка кайра жаңылануучу булактар же энергияны үнөмдөөчү орнотуулар (мисалы, көпкө күйүүчү мештер ж.б.) | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| КТК полигондорунун саны (даана) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| КТКны кайра иштетүү боюнча ишканалар же коңшу аймактардагы мындай ишканалар менен макулдашуу (бир.) | | | - | | - | | - | | - | 1 | | 1 | | 1 |
| Санкцияланбаган полигондордун саны (бир.) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 0 | | 0 |
| Кен казып алуу тармагынын объекттери (бир.) | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
| Экологиялык тобокелдиги жогору кен казып алуу тармагынын объекттери (даана) | | | - | | - | | - | | - | - | | *-* | | *-* |
| Тазалоочу курулмалар аркылуу өткөн саркынды суулар (%) | | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - |
|  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.2. Учурдагы кырдаалга анализ жүргүзүү** | | | | | | | | | |  | | | | |
| Багыш айыл аймагында таштанды калдыктарын чыгаруу иштери «Багыш-Достук » муниципалдык ишканасы тарабынан жүргүзүлүүдө. Таштанды маселеси биздин аймакта эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп келет.  **Кɵйгɵйлɵр:**   * Айыл аймакта жашылдандырунун жетишсиздиги; * жана таштандынын сорттолуп, кайра иштетилбегендиги; * Саркынды сууларды тазалоочу жайдын жана борбордук канализациянын жоктугу экологиялык катастрофага алып келүүсү; * Жайыттардын деградацияга учуроосу, токойлордун себепсиз кыюлуусу; * Кɵл үстүндɵгү суу техникаларынын кɵбɵйүүсү; * Кышкысын үйлɵрдү жылытуу үчүн кɵмүр колдонуудан жана автотехникалардан чыккан түтүндɵн улам абанын кирдеши; * Айлана-чɵйрɵнү коргоодо, калктын кайдыгерлиги.   **Корутунду жана сунуштар Багыш айыл аймагында**  айыл аймагында кооптуу же тоо-кен өндүрүшү жок, жаратылыш парктары жок, ошондуктан негизги экологиялык маселелер катуу тиричилик калдыктарын башкарууга байланыштуу. Полигондордун абалы жана таштандыларды ташып чыгаруу жана көмүү үчүн зарыл болгон жайлардын жоктугу жакынкы келечекте ААнын экологиялык абалына өтө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Кырдаалды жакшыртуу үчүн катуу таштанды калдыктары (КТК) полигонду рекультивациялоо, таштандыларды ташып чыгарууну уюштуруу боюнча иш-чаралар пландалууда.   * *Жайыттардын деградацияга урушашы* * *Таштанды таштоочу полигонду калыбына келтирүү* * *Тазалоочу курулмаларды, канализация жоктугу* * *Сибирь очагдары, яма Беккари тосулган эмес, талаптагыдай эмес* * *Эс алуу бактарында жаш көчөттөр тигилген эмес* * *Айлана-чөйрөнүн санитардык абалы начар* * *Жаз, күз айларында жаан кесепетинен суулар сел каналдардын ашып айдоо жерлерди, соц.объекттерди, турак-жайларга кирүүчү* * *Мектеп, бала-бакча ж.б. жылытуу системы көмүр менен болуп абаны булгоодо* * *Чөп орок жайларды бадалдар, долонолор көбөйүшү* * *Жакынкы жайыттардын тебелениши* * *Коомдук жайларга видеокөзөмөл орнотуу* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.3. Экология маселелери** | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Артыкчылык** | | | **Мүмкүн болгон чаралардын жалпы сүрөттөлүшү** | | | | | **Күтүлгөн натыйжа жана мөөнөттөр** | | | | | | |
| Айыл аймакты жашылдандыруу иштерин жүргүзүү | | | Көчөттөр сатылып алынып, отургузалат | | | | | Айыл аймакта жашылдаруу иштери жүргүзүлөт | | | | | | |
| Жайыттарга көп жылдык үрөөндүн уруктарын себүү | | | Себилген өсүшүн көзөмөлгө алынат | | | | | Жайыттарга чөп, маселеси чечилет | | | | | | |
| Катуу калдыктар полигонун ачуу | | | Бардык айылдарда таштанды сортточу жайларды ачуу | | | | | 2025-2027  Жергиликтүү бюджеттен жана өнүктүрүү фонддору менен бирдикте ишке алып баруу. Мал-жандыктардын оору жугузуп алуу коркунучу алдын алуу | | | | | | |
| Таштандылардан айлана-чөйрөнүн булганышын алдын алуу | | | Коомдук жайларда атайын таштанды урналарын орнотуу | | | | | 2025-2027  Бала-бакчаларда, мектептерде, Фаптарда жана башка баардык коомдук жайларда таштанды урналарын уюштуруу. Муниципалдык ишкана менен бирдикте | | | | | | |
| **8.1. Ресурстарды талдоо жана жергиликтүү бюджетти түзүү маселелери** | | | | | | | | | |  | | | | |
| Биздин айылдык аймак маданий өсүмдүктөрдү өстүрүү үчүн түшүмдүү жер болуп саналат , ошондой эле мал чарбачылыгын онуктуруу жаатында дагы ылайыктуу жер . Көптөгөн дыйкандар, ошондой эле ири чарбалары жок тургундар картошканын ар түрдүү сортторун, малина, жана башка мөмө жемиштерин өстүрүү менен алектенет. Бирок, башка региондордо сатып алып, кайра таратып жаткан ортомчулар гана бизден сатып алышат андан башка сатып алуучу бизде жокко эсе. Ошондуктан биздин айылдык аймакта жашылча-жемиштерди кайра иштетүү боюнча тармактардын ачылышы жергиликтүү кирешени жогорулатуунун бир булагы болмокчу. Айыл аймактары үчүн айыл чарба автомашиналарын сатып алуу үчүн гана эмес , биздин региондо кайра иштетүүчү цехтерди, Муниципалдык навайкана курдуруу үчүн ссуда берүү. Мал чарбачылыгы жаатында калк койлордун ар кандай породаларын өстүрүүгө умтулушат. Бирок, ошол алыскы совет мезгилинде койлордун жүнүн, терисин баалап, кайра иштетуу учун кабыл алуу жайларына өткөрүп беришсе, учурда алар таштанды таштоочу жайларга топтолуп, экологияны булгап жатышат. Ошентсе да улуттук долбоорлор аркылуу тери жана жүн үчүн кайра иштетүүчү цехтерди түзүүгө мүмкүн болмок. Бул айылдык аймактын бюджетинин кирешесинин өсүшүнө таасирин тийгизмек.  **2025 – жылы жергиликтуу бюджеттен:**  Оңдоп-түзɵɵ иштери- 2054,8 сом  Капиталдык ремонтко-4 456,5 сом  Кɵрктɵндүрүүгɵ- 11875 ,0 сом  Иш чараларга (биякта маданият, китепкана кызматкер-н з/п менен чогуу)- 5364,3 сом бɵлүнɵт  **2026 – жылы жергиликтуу бюджеттен:**  Оңдоп-түзɵɵ иштери- 2489,6 сом  Капиталдык ремонтко-4987,1 сом  Кɵрктɵндүрүүгɵ- 12354,0 сом  Иш чараларга (биякта маданият, китепкана кызматкер-н з/п менен чогуу)- 7 897,8 сом бɵлүнɵт  **2027 – жылы жергиликтуу бюджеттен:**  Оңдоп-түзɵɵ иштери- 2645,3 сом  Капиталдык ремонтко-5987,0 сом  Кɵрктɵндүрүүгɵ- 18945,7 сом  Иш чараларга (биякта маданият, китепкана кызматкер-н з/п менен чогуу)- 8972,3 сом бɵлүнɵт | | | | | | | | | | | | | | |